**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_**

г. Челябинск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 84 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Красюн Галины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Агроснабтехсервис» (ООО «Агроснабтехсервис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Усольцева Николая Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
   1. «Подрядчик» обязуется по поручению «Заказчика» выполнить **текущий ремонт кабинета завуча (после аварии) в МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»**, согласно локальной сметы № 37, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненную работу.
   2. Срок выполнения работ по настоящему договору:

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. по «29» декабря 2018 г.

1.3. Все работы выполняются из материалов «Подрядчика» и транспортом «Подрядчика».

1. **Стоимость работ и порядок расчетов**
   1. Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора в текущих ценах составляет 52 652 (пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят два) руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен) и не подлежит изменению в течении срока действия договора.
   2. Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» после подписания Сторонами акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3 в течении тридцати банковских дней.

2.3. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

1. **Обязательства сторон**
   1. «Подрядчик» обязуется:
      1. Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией в срок, предусмотренный п. 1.2. настоящего договора.
      2. Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему договору в соответствии с действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами.
      3. Сдать выполненную работу «Заказчику» по акту сдачи-приемки.
      4. Устранить недостатки за свой счет в случае ненадлежащего выполнения работ.
   2. «Заказчик» обязуется:
      1. Произвести оплату выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором.
      2. Принять у «Подрядчика» по акту сдачи-приемки выполненные работы.
      3. Предоставить помещение для хранения материальных ценностей.
      4. «Заказчик» вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком».
2. **Приемка выполненных работ**
   1. При завершении работ, определенных настоящим договором, «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» Акт сдачи-приемки выполненных работ. «Заказчик» в течении 3-х рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан направить «Подрядчику» подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.
   2. При отказе "Заказчика" от подписания Акта делается отметка в Акте с указанием срока устранения недостатков.
3. **Гарантийные обязательства.**
   1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. **Ответственность сторон.**
   1. За нарушение срока выполнения работ, установленных п.1.2. настоящего договора, "Подрядчик" уплачивает "Заказчику" пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.
   2. За несвоевременную оплату выполненных работ, предусмотренных п.2.3. настоящего договора, "Заказчик" уплачивает "Подрядчику" пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.
   3. У Сторон Договора не возникает права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. **Прочие условия.**
   1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018г.
   2. "Подрядчик" имеет право изменить срок окончания работ, если работы были приостановлены по вине "Заказчика".
   3. Все споры по настоящему договору рассматриваются в арбитражном суде Челябинской области.
   4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
   5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. **Юридические адреса сторон.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»  454085, г. Челябинск, ул. Хохрякова, 26а  Тел. +7(351)772-42-77, 772-39-29  Email: mou-soch84@mail.ru  ИНН 7452019779 КПП 745201001  ОГРН 1027700485757  р/с 40701810400003000001 в Отделение Челябинск г. Челябинска  л/сч 3047306008А, 3147306007А в Комитете финансов города Челябинска  ОКПО 42491673 ОКОГУ 4210007  ОКТМО 75701380 ОКФС 14 | **ПОДРЯДЧИК**  ООО "Агроснабтехсервис"  454085 г. Челябинск, ул. Шишкина, д. 209, каб.1  Тел. (351)7720260, 7720858  ИНН 7452147900 КПП 745201001  ОГРН 1187456028968  р/с 40702810000010570552  ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ филиал ПАО АКБ «Связь-банк» г. ЕКАТЕРИНБУРГ  к/с 30101810500000000959  БИК 046577959  ОКПО 31652765 |

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Директор МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» Директор ООО «Агроснабтехсервис»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. А. Красюн \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П. Усольцев